приложение № 1

к Постановлению администрации

Татарского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Татарском районе на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Объем инвестиций, млн.руб. | Инвестиционная фаза (годы) | Стадия реализации | Мощность потребления | | | | Основание реализации | Инициатор | Контактные данные |
| Электроэнергии, кВт/ч | Тепловой энергии, Гкал | Газа, тыс.  м.куб./ч | Воды, тыс.м.куб./ч |
| 1 | НСО,  г. Татарск | Строительство предприятия общественного питания | Общественное питание | Внебюджетные средства | 7,0 | 2018 | В стадии реализации | 2,0 | 0,0 | 0,003 | 0,001 | Бизнес-план | ИП Гущина И.Г. | 83836424255 Гущина Инна Геннадьевна |
| 2 | НСО, Татарский район с. Новомихайловка | Строительство помещений для молодняка КРС  на 200 голов | АПК | Внебюджетные средства | 5,0 | 2018 | Подготовлена строительная площадка | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | Бизнес- проект | СХПК «Новомихайловский»-колхоз | 83836442147  Рекунов Константин  Александрович |
| 3 | НСО, Татарский район с. Новомихайловка | Строительство помещений для молодняка КРС  на 200 голов | АПК | Внебюджетные средства | 5,0 | 2018 | Подготовлена строительная площадка | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | Бизнес-проект | СХПК «Новомихайловский»-колхоз | 83836442147  Рекунов Константин  Александрович |
| 4 | НСО, Татарский район с. Казаткуль | Строительство помещений для молодняка КРС  на 150 голов | АПК | Внебюджетные средства | 4,0 | 2018 | Подготовлена строительная площадка | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,54 | Бизнес- проект | ОАО «Гигант» | 83836443117  Шкурин Валерий Александрович |
| 5 | НСО, Татарский район с. Казаткуль | Строительство помещений для молодняка КРС  на 200 голов | АПК | Внебюджетные средства | 5,0 | 2018 | Подготовлена строительная площадка | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | Бизнес- проект | ОАО «Гигант» | 83836443117  Шкурин Валерий Александрович |
| 6 | НСО, Татарский район с. Козловка | Строительство зерносклада | АПК | Внебюджетные средства | 5,0 | 2018 | Составление ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бизнес- проект | СПК колхоз «Победа» | 83836449147  Нижельский Николай Тимофеевич |
| 7 | НСО, Татарский район д. Рождественка | Строительство телятника на 700 голов | АПК | Внебюджетные средства | 12,5 | 2018 | Составление ПСД | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | Бизнес- проект | СПК «Колос»-колхоз | 83836452347  Метель Сергей  Анатольевич |
| 8 | НСО, Татарский район д. Первомихайловка | Строительство телятника на 700 голов | АПК | Внебюджетные средства | 12,5 | 2018 | Составление ПСД | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | Бизнес проект | СПК «Колос»-колхоз | 83836452347  Метель Сергей  Анатольевич |
| 9 | НСО, Татарский район с. Орловка | Строительство скважины | Строительная | ОБ  МБ | 26,7  1,1 | 2018 | Выполнена ПСД | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | Участие в программе | Администрация Татарского района | 83836420796  Герасименко Алексей Вячеславович  stroitatarsk@mail.ru |
| 10 | НСО, Татарский район с. Николаевка | Строительство скважины | Строительная | ОБ  МБ | 26,8  1,1 | 2018 | Выполнена ПСД | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | Участие в программе | Администрация Татарского района | 83836420796 Герасименко Алексей Вячеславович  stroitatarsk@mail.ru |
| 11 | НСО, Татарский район д. Малая Старинка | Строительство водопровода | Строительная | ОБ  МБ | 15,2  0,8 | 2018 | Выполнена ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Участие в программе | Администрация Татарского района | 83836420796 Герасименко Алексей Вячеславович  stroitatarsk@mail.ru |
| 12 | НСО, Татарский район с. Северотатарское | Строительство котельной | Строительная | ОБ  МБ | 12,1  0,6 | 2018 | Выполнена ПСД | 24,85 | 0,0 | 0,213 | 0,002 | Участие в программе | Администрация Татарского района | 83836420796 Герасименко Алексей Вячеславович  stroitatarsk@mail.ru |
| 13 | НСО, Татарский район с. Северотатарское | Строительство сетей газоснабжения | Строительная | ОБ  МБ | 42,5  1,2 | 2018 | Выполнена ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | Участие в программе | Администрация Татарского района | 83836420796 Герасименко Алексей Вячеславович  stroitatarsk@mail.ru |
| 14 | НСО, Татарский район | Реализация мероприятий по защите территорий населенных пунктов НСО от подтопления и затопления (водоотведение) | Строительная | ОБ  МБ | 16,3  0,16 | 2018 | В стадии реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Участие в программе | Администрация Татарского района | 83836420796 Герасименко Алексей Вячеславович  stroitatarsk@mail.ru |



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТАРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2017 № 628

г. Татарск

Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Татарском районе на 2018 год.

В целях создания условий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, расширения и обновления необходимой инфраструктуры в Татарском районе, в соответствии с Соглашением между министерством экономического развития Новосибирской области и администрацией Татарского района по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области, Уставом Татарского района, администрация Татарского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Плансоздания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Татарском районе на 2018 год (далее – План), согласно приложению № 1.

# 2. Постановление администрации Татарского района от 13.11.2017г. № 553 «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Татарском районе на 2018 год» считать утратившим силу.

1. Управлению экономического развития администрации Татарского района (Истрахову П.Г.) обеспечить ежегодное обновление Плана.
2. Управлению делами администрации Татарского района (В.В. Носкову) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Татарского района и разместить на официальном сайте администрации Татарского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации – С.А. Седлецкого.

Глава Татарского района В.В.Смирнов

Кобринюк

22002