РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАТАРСКОГО РАЙОНА

третьего созыва

(тридцатая сессия)

21 февраля 2019 года                                                                                 №  7

г. Татарск

О плане строительных и ремонтных работ по муниципальным образованиям в Татарском районе на 2019 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Устава Татарского района, статьей 1 Регламента Совета депутатов,

Совет депутатов Татарского района  Р Е Ш И Л:

1. Информацию заместителя главы администрации Татарского района Герасименко А.В. о плане строительных и ремонтных работ по муниципальным образованиям в Татарском районе на 2019 год принять к сведению (прилагается).

2.Рекомендовать администрации Татарского района установить постоянный контроль по  выполнению плана строительных и ремонтных работ по муниципальным образованиям в Татарском районе на 2019 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Татарского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, транспорту, связи, аграрным вопросам и экологии (Савин А.А.).

Председатель Совета депутатов

Татарского района                                                                      А.И.Шмаков

Приложение

к решению тридцатой сессии

Совета депутатов Татарского района

третьего созыва

от 21.02.2019 г.      № 7

Информация

о плане строительных и ремонтных работ по муниципальным образованиям в Татарском районе на 2019 год

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2019/2020 годов, на территории Татарского района планируется выполнить следующие мероприятия:

На котельной с. Козловка планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 108мм протяженностью 100 метров - стоимость материалов составляет 49 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 49 тыс. руб.

На котельной с. Кочневка планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 90 тыс. руб.; замена центробежного насоса с мощностью двигателя 15кВт - стоимость составляет 90 тыс. руб.; ремонт транспортера золоудаления – стоимость материалов 50 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 230 тыс. руб.

На котельной с. Николаевка планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 32мм протяженностью 500 метров - стоимость материалов составляет 65 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 76мм протяженностью 500 метров - стоимость материалов составляет 130 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89мм протяженностью 600 метров - стоимость материалов составляет 230 тыс. руб.; ремонт транспортера золоудаления – стоимость материалов 40 тыс. руб.; замена котла водогрейного мощностью 3МВт – стоимостью 1200 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 1665 тыс. руб.

На котельной с. Новомихайловка планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 57мм протяженностью 100 метров - стоимость материалов составляет 25 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 76мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 52 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 70 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 147 тыс. руб.

На Центральной котельной с. Новопокровка планируется: замена центробежного насоса с мощностью двигателя 5,5кВт  стоимостью 80 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 80 тыс. руб.

На котельной с. Увальское  планируется: замена центробежного насоса с мощностью двигателя 15кВт - стоимость составляет 120 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 120 тыс. руб.

На котельной №2 с. Никулино планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 108мм протяженностью 100 метров - стоимость материалов составляет 64 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 76мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 72 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89 мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 70 тыс. руб.; замена центробежного насоса с мощностью двигателя 15кВт - стоимость составляет 75 тыс. руб.; ремонт транспортера золоудаления – стоимость материалов 40 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 321 тыс. руб.

На котельной с. Ускюль планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 108мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 75 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 57мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 46 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89мм протяженностью 100 метров - стоимость материалов составляет 40 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 127 мм протяженностью 300 метров - стоимость материалов составляет 166 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 327 тыс. руб.

На котельной с. Новотроицк планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 108мм протяженностью 500 метров - стоимость материалов составляет 240 тыс. руб.; замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89мм протяженностью 500 метров - стоимость материалов составляет 180 тыс. руб.; ремонт транспортера золоудаления – стоимость материалов 40 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 460 тыс. руб.

На котельной с. Лопатино планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 89мм протяженностью 100 метров - стоимость материалов составляет 49 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 49 тыс. руб.

На центральной котельной с. Казачий Мыс планируется: замена аварийного участка тепловой сети диаметром 76мм протяженностью 200 метров - стоимость материалов составляет 52 тыс. руб. Общая стоимость по поселению 52 тыс. руб.

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование организации | Вид работ | Стоимость, тыс.руб | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Дмитриевская СОШ | Ремонт оконных блоков | 85 | 150 |
|  |  | Замена дверей в столовой | 65 |  |
| 2 | МБОУ Казачемысская СОШ | Капитальный ремонт-замена 39 окон 2219,4 тыс.руб. (ОБ-2108,4 тыс. руб, софинансирование-5% 111 тыс.руб.) | 111 | 261 |
|  |  | Ремонт наружных стен | 150 |  |
| 3 | МБОУ КонстантиновскаяСОШ | Ремонт оконных блоков (филиал НОШ д.Городенка) | 330,595 | 330,595 |
| 4 | МБОУ Кочневская СОШ | Ремонт кровли в здании ГДО | 70 | 70 |
| 5 | МБОУ Красноярская СОШ | Ремонт системы отопления | 70 | 70 |
| 6 | МБОУ Лопатинская СОШ | Ремонт системы водоснабжения, водоотведения, канализования | 70 | 70 |
| 7 | МБОУ Николаевская СОШ | Капитальный ремонт кровли 842,105 тыс.руб.(ОБ-800 тыс.руб МБ-42,105 тыс.руб) софинансирование | 42,105 | 142,105 |
|  |  | Ремонт системы отопления | 100 |  |
| 8 | МБОУ Неудачинская СОШ | Капитальный ремонт кровли 2 421 052 (ОБ-2 300 тыс.руб., МБ-121,05 тыс.руб.) софинансирование | 121,05 | 121,05 |
| 9 | МБОУ Новомихайловская СОШ | Ремонт кровли | 50 | 50 |
| 10 | МБОУ Новотроицкая СОШ | Ремонт кровли | 70 | 70 |
| 11 | МБОУ Первомайская СОШ | Ремонтные работы (доп.) | 300 | 300 |
| 12 | МБОУ Первомихайловская СОШ | Ремонт оконных блоков, утепление стен | 100 | 100 |
| 13 | МБОУ Орловская СОШ | Капитальный ремонт кровли 2 421, 052 тыс.руб. (ОБ-2 300 тыс.руб., МБ-121,05 тыс.руб.) софинансирование | 121,05 | 121,05 |
| 14 | МБОУ Северотатарская СОШ | Ремонт спортзала | 400 | 400 |
| 15 | МБОУ СОШ № 2 | Герметизация оконных блоков, швов, ремонт системы отопления | 200 | 200 |
| 16 | МБОУ СОШ № 9 | Ремонт трубопроводов водоснабжения | 150 | 150 |
| 17 | МБОУ Школа-интернат | Капитальный ремонт кровли 1 684,2 тыс.руб. (ОБ-1600 тыс.руб., МБ-84,2 тыс.руб.) софинансирование | 84,2 | 84,2 |
| 18 | МКДОУ - детский сад "Лучик" с. Дмитриевка | Ремонт системы водоснабжения | 30 | 30 |
| 19 | МКДОУ – д/с «Солнышко» с.Северотатарское | Водоотведение, устройство козырька | 60 | 60 |
| 20 | МКДОУ-детский сад № 2 | Ремонт системы отопления, утепление здания | 200 | 200 |
| 21 | МКДОУ – детский сад № 4 | Утепление пластиковых окон | 200 | 200 |
| 22 | МКДОУ – детский сад № 7 | Установка нового крыльца с пандусом (аварийное) + замена дверного блока | 270 | 320 |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 50 |  |
| ИТОГО ремонтные работы в т.ч. школы - 2 690 детские сады - 810 |  |  |  | 3 500 |
| 1 | Материалы |  |  | 1 226, 326 |
| 2 | Краска |  |  | 1 205, 240 |
|  | ВСЕГО |  |  | 5 931,566 |

Распределение

субсидий по муниципальным образованиям Татарского района на 2019 год на финансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 -2022 годах»

| № | МО | тыс.руб | Наименование объекта выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дмитриевское | 1 200,0 | Ремонт дороги по ул.Центральная и остановочной площадки в д.Евгеневка |
| 2 | Киевское | 1 000,0 | Обустройство пешеходного перехода, ремонт щебеночного покрытия дороги по ул.Зеленая в с.Киевка |
| 3 | Козловское | 3 000,0 | Ремонт дороги по ул.Сироткина и ул.Грязнова в с.Козловка |
| 4 | Неудачинское | 1 000,0 | Обустройство тротуара по ул.Центральная в с.Неудачино |
| 5 | Николаевское | 4 000,0 | Ремонт дороги по ул.Кучерявого и ул.Партизанская в с.Николаевка |
| 6 | Новопервомайское | 1 472,6 | Ремонт дорог по ул.Линейная, ул.Новая и ул.Школьная в с.Новопервомайское |
| 7 | Северотатарское | 3 000,0 | ул.Гагарина в д.Первомихайловка ул.Зелена, ул.Школьная и ул.Восточная в с.Северотатарское, ул.Школьная пос.Ваховский и ул.Садовая пос.Чернышевский |
| 8 | Увальское | 500,0 | Ремонт дороги по ул.Юбилейной в с.Увальское |
| 9 | Ускюль | 2 000,0 | Ремонт дороги по ул.Центральная в с.Ускюль |
| 10 | г.Татарск | 17 000,0 | Ремонт дороги по ул.Ленина |
| 11 | МО Татарский район | 1 313,0 | Содержание дорог |
|  | Итого | 35485,6 |  |

Заместитель главы администрации                                                     А.В.Герасименко