Приложение 1

к решению сорок второй сессии

Совета депутатов Татарского района

третьего созыва от 23.06.2020№ 64__

Отчет по наказам избирателей, данным депутатам

Совета депутатов Татарского района третьего созыва

| № | Содержание наказа | Результат исполнения | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Что фактически сделано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Строительство дороги с твердым покрытием от с. Киевка до с. Богдановка | Наказ выполнен 2018г. |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 1990,0 |  |  |  | В 2018 г. выполнены работы по ППР а/д протяженностью 5,761 км |
| 2 | Приобретение бактерицидной и кварцевых ламп, установка кулера для питьевой воды в Новотроицкой СОШ. | Наказ выполнен 2018г. | 10,4 |  | 1,5 | 1,5 |  | 6,3 |  |  |  | Приобретена бактерицидная лампа из средств школы на сумму 6,3тыс. руб. От кулера отказ т.к. требует дополнительных средств на его эксплуатацию |
| 3 | Строительство теплого гаража в с. Казачий Мыс для школьного автобуса (газели). | Наказ выполнен частично |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Заключен договор аренды, автобус стоит в теплом гараже участковой больницы Строительство запланировано на 2020 год |
| 4 | Приобретение персональных компьютеров для Увальской школы в количестве 3 штук. | Наказ выполнен полностью в 2018г. | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 19,5 | 35,0 | 12,0 |  |  |  | В 2016, 2017 и 2018 годах приобретено по 1 компьютеру, всего 3 шт. |
| 5 | Щебеночное покрытие дороги Увальск-Чинявино 4 км. | Наказ выполнен 2018г. |  | 1000,0 |  | 4200,0 |  | 4975,0 | 7500,0 |  |  | В 2017 г. -1,2 км. В 2018 г.- 1,5 км. |
| 6 | Замена окон в Козловском детском саду на пластиковые в школе | Наказ частично выполнен 2018г. |  |  |  |  |  | 278,9 |  |  |  | Установка 8 пластиковых окон, 1 пластиковая дверь. |
| 7 | Отделка фасада здания Козловского детского сада: с трех сторон; полностью здание. | Наказ не выполнен, часть планируется на 2020г. |  |  |  |  |  |  | 873,0 | 0,0 | 70,0 | Планируется замена входной двери в 2020г. |
| 8 | Оставить рейс муниципального автобусного сообщения по средам в с. Ускюль | Наказ выполнен 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейсовый автобус ходит регулярно |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря в Лопатинскую СОШ | Наказ выполнен 2016г. | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | Инвентарь приобретен за счет собственных средств |
| 10 | Приобретение спортивного инвентаря для школы в д. Тайлоково | Наказ выполнен 2016г. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | Инвентарь приобретен за счет собственных средств |
| 11 | Приобретение персонального компьютера для школы в д. Тайлоково | Наказ выполнен 2017г. |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | Компьютер приобретен |
| 12 | Произвести щебеночное покрытие дороги от села Казаткуль до д. Новоалександровка | Наказ выполнен 2017г. | 5 675,0 | 5675,0 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |  | Работы частично в 2016г., полностью защебенена в 2017г. |
| 13 | Произвести твердое (щебеночное) покрытие дороги от с. Казаткуль до с. Константиновка | Наказ выполнен частично |  |  |  |  | 10000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 12735,0 | Выполнены работы 1,5 км в 2018г. В 2020г. планируется произвести 2 км твердого покрытия |
| 14 | Освещение хоккейной коробки школы № 3 | Наказ выполнен 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет собственных средств исполнителей работ |
| 15 | Укладку асфальтового покрытия вокруг здания детского сада №6 (находится в очень плохом состоянии, есть угроза жизни и здоровью детей) | Наказ выполнен 2016г. | 436,3 | 436,3 |  |  |  |  |  |  |  | Территория д/с заасфальтирована |
| 16 | Ремонт отмостки вокруг здания детского сада № 6 (вся развалилась, отошла от здания, вода проникает внутрь) | Наказ частично выполнен |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 0,0 |  | Асфальтовое покрытие было положено до самого здания с трех сторон. |
| 17 | Изготовление и установка металлического ограждения территории детского сада № 6, т.к. забор из деревянного штакетника не соответствует нормам СанПин, безопасности. | Наказ не выполнен, планируется на 2020г. (недостаточное финансирование) |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 18 | Рассмотреть вопрос об окончании строительства МБОУ СОШ № 5. | Наказ не выполнен (отсутст-вие финансирования) |  |  | 105000,0 |  | 150000,0 |  |  |  | 5932,8 | На 2020 год выделены денежные средства только на ПСД |
| 19 | Приобретение спортинвентаря для Казачьемысской, Красноярской и Кочневской школ. Красноярская -20 , Казачьемысская -50, Кочневская -80. | Наказ частично выполнен (недостаточное финансирование) |  |  |  | Казачьемысская -10,0 | 150,0 | Кочневская -8,1 | 0,0 | 0,0 |  | Кочневская школа за счет собственных средств приобрела лыжи на сумму 8,1тыс.руб. |
| 20 | Замена окон в школе с. Казачий Мыс | Наказ выполнен 2019г. |  |  |  | 41,15 | 460,0 | 85,69 | 111,0 | 51,8 |  | Заменены все окна в учебных кабинетах ОБ 983,8 тыс.руб МБ 51,8 т. руб. |

Приложение 2

к решению сорок второй сессии

Совета депутатов Татарского района

третьего созыва от 23.06.2020 № 64__

Отчет по    наказам избирателей, данных  депутатам

Совета депутатов Татарского района 3 созыва, рекомендованные к отклонению и включению в программу реализации наказов, реализация которых  относится к полномочия органов местного самоуправления городского и сельских муниципальных образований

| № | Содержание наказа | Наименование округа, Ф.И.О. депутата | Объем финансирования, тыс. руб. | Результат | Годы реализации |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Обеспечить уличное освещение в населенных пунктах в д. Ивановка и на ст. Кабаклы | Избирательный округ №1. ВоронинА.М. |  | Наказ не выполнен. Отсутствует техническая возможность для проведения уличного освещения |  |  |  |  |  | Администрация Новопокровского сельсовета |
| 2 | Ремонт дороги в с.Новопокровское |  | 6555,6 | Наказ выполнен частично. В 2016 г. выполнен ремонт дороги в с.Новопокровка по ул.Центральной, по ул. Советской (до школы). В д.Ивановка (школьный маршрут).В 2017 г. ремонт дороги по ул.Центральной, ул.Советской до конца, частично ул.Юбилейная –. В 2018 ремонт дорого ст. Кабаклы ул. Железнодорожная – В 2019 году ремонт дорог не проводился. В 2020 году планируется ремонт по ул. Заводская, ул. Байдукова, ул. Зеленая, ул. Юбилейная до конца. Документы поданы для разработки проекта. | 4 336,8 | 1165,8 | 1053 |  |  | Администрация Новопокровского сельсовета |
| 3 | Капитальный ремонт отопления в здании СДК в с. Кочневка ( смета на 690 тыс.рублей прилагается). | Избирательный округ №2. Гусейнов Т.А.о. | 571,8 | Наказ выполнен. Произведен ремонт системы отопления (замена водяных труб, батарей, кранов, водяных задвижек) в 2016 г. | 571,82 |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 4 | Приобретение и установка золоуловителя в котельную с. Кочневку: (циклон ЦН-15600) 1 шт* 85 тыс.рублей (по решению суда). |  | 85,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 5 | Приобретение и установка резервуара воды в котельную в с. Кочневка для подпитки водой котлов теплотрассы: 1шт * 35 тыс.рублей. |  | 35,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 6 | Замена аварийного участка водосетей в с.Кочневка протяженностью 400 метров, в д. Кабанка протяженностью 100 метров: 180 тыс. рублей |  | 180,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 7 | Капитальный ремонт скважин в с. Кочневка, д.Кабанка (водоподготовка, очистка воды, установка фильтров по решению суда от 22 сентября 2015 г. |  | 1 500,0 | Наказ не выполнен. Водоподготовка выполнена в 2018г. Очистка воды, установка фильтров не выполнены |  |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 8 | Бетонирование отмостки вокруг здания ДК в с.Кочневка: 140 тыс.рублей. |  | 140,0 | Наказ не выполнен. Необходимо бетонирование отмостки вокруг здания ДК |  |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 9 | Капитальный ремонт 2-х веранд и крыши в 8- квартирном жилом доме социального найма (дом престарелых) в с.Кочневке: 80 тыс.рублей. |  | 80,0 | Наказ выполнен частично. В 2017 г. Замена кровли здания, обшивка потолка, замена досок для пола. произведен ремонт 2 веранд, замена кровли здания. Требуется замена шифера крыши. |  | 300,0 |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 10 | Ограждение кладбищ в с.Кочневка, д. Кабанка - 3 шт. на 140 тыс.рублей |  | 140,0 | Наказ выполнен Приобретение столбов, штакетника д. Кабанка |  |  |  | 120,0 |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 11 | Приобретение и установка пожарных гидрантов в с. Кочневка (4 шт.), д.Кабанка (2 шт. ): 120 тыс. рублей. |  | 120,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Кочневского сельсовета |
| 12 | Провести капитальный ремонт ветхого помещения сельской библиотеки с.Красноярка: ремонт кровли, ремонт деревянного перекрытия, ремонт отопления, ремонт электропроводки. |  | 1 700,0 | Наказ не выполнен. Планируется провести в 2020г. |  |  |  |  | 1700,0 | Администрация Красноярского сельсовета |
| 13 | Провести реконструкцию системы водоснабжения с.Красноярка и д.Камбар. |  | 800,0 | Наказ не выполнен. Замена проблемных участков (2018-2019 г. - Красноярка, 2020 - Камбар) Работы по данному наказу не проводилось. |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация Красноярского сельсовета |
| 14 | В селе Красноярка провести ремонт асфальтового покрытия дороги по улице Центральная (маршрут следования школьного автобуса). |  | 1306,3 | Наказ выполнен. В 2016 г. произведен ямочный ремонт дорожного полотна, в 2017 г. ремонт асфальтового покрытия 200 м. | 200,0 | 1106,3 |  |  |  | Администрация Красноярского сельсовета |
| 15 | Перенести павильон остановки с.Красноярка в удобное для посадки пассажиров место. |  |  | Наказ не выполнен. Не является полномочиями администрации. |  |  |  |  |  | Администрация Красноярского сельсовета |
| 16 | Подсыпка внутрипоселенческих дорог в с.Новотроицк (ул.Зеленая, переулок от ул.Зеленой до ул. Центральной, Заезд на ул.Озерная, Заезд и выезд на ул.Центральная), д.Чаны-Сакан, д.Нововознесенка. |  | 105,7 | Наказ выполнен частично. В 2016 г. проводились ремонтные работы (насыпь) дороги от ул. Зеленой до Центральной в с. Новотроицк. В 2017г. – ямочный ремонт школьного маршрута д. Нововознесенка, заезд на ул. Озерная, заезд и выезд на ул. Центральная В 2019 году производилась отсыпка дорог на кладбище и по ул. Зеленая в с. Новотроицк, за счет средств меценатов. | 50,7 | 55,0 |  |  |  | Администрация Новотроицкого сельсовета |
| 17 | Очистка водосточных канав по ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Зеленая в с.Новотроицк. |  | 80,0 | Наказ выполнен. Произведена очистка канав ул. Центральная, ул. Озерная | 50,0 |  |  |  |  | Администрация Новотроицкого сельсовета |
| 18 | Приобретение костюмов для художественной самодеятельности Нововознесенского клуба. |  | 80,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств Выполнение планируется путем участия в грантах |  |  |  |  | 80,0 | Администрация Новотроицкого сельсовета |
| 19 | Капитальный ремонт здания Чаны-Саканского клуба. |  | 3000,0 | Наказ выполняется. Проведено обследование, подготовлена смета на ремонт |  |  |  |  | 3000,0 | Администрация Новотроицкого сельсовета |
| 20 | Ремонт дороги по ул. Тополиная (щебень) в с. Казачий Мыс - 500 м(дорога в аварийном состоянии глубокие колеи до 40-50 см глубиной невозможно пройти, тем более проехать). |  | 925,0 | Наказ выполнен. 2000 кв.м. щебеночное покрытие слоем15 см в плотном виде. | 925,0 |  |  |  |  | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 21 | Ремонт дороги по ул. Береговая (щебень) в с. Казачий Мыс 1000 м (дорога в плохом состоянии 350 м. из нее грунтовая). |  | 1452,4 | Наказ выполнен частично. 4000 кв.м. щебеночное покрытие слоем 15 см в плотном виде. | - | 1052,4 | 300,0 | 100,0 | 1635,0 | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 22 | Ремонт дороги в с. Казачий Мыс по ул. Зеленая: 250 м (дорога вровень с кюветами и в плохом состоянии). |  | 180,2 | Наказ выполнен. 1000 кв.м. щебеночное покрытие слоем 15 см в плотном виде. | 180,2 |  |  |  |  | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 23 | Приобретение в МУП «Казачемысское » по ОУН 1 единицы техники МТЗ- 82 с лопатой, куном, ПТС-4, и другими прицепными (возможность вывоза населению дров, угля, очистка от снега дорог, гуртовка свалки и т.д.). |  | 1 500,0 | Наказ не выполнен, т.к. МУП «Казачемысский» ликвидирован, полномочия и техника переданы в МУП «ЖКХ Татарского района» |  |  |  |  |  | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 24 | Капитальный ремонт фасада, фундамента и внутренний ремонт здания администрации Казачьемысского сельсовета. |  | 1 500,0 | Наказ не выполнен. Планируется проведение работ в 2020 году. |  |  |  |  | 1500,0 | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 25 | Ремонт в здании ДК Казачемысского сельсовета: пожарных гидрантов в здании (по предписанию пожарного надзора), ремонт щитовой (по предписанию пожарного надзора), ремонт санузла, утепление крыши. |  | 280,0 | Наказ частично выполнен. Ремонт: щитовой и установка пожарного оборудования - 157,7 тыс.руб. туалетной комнаты - 122,3 тыс.руб. Осталось утеплить крышу, в планах на 2020 г. | 280,0 |  |  |  |  | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 26 | Приобретение костюмов для художественной самодеятельности для Казачьемысского ДК |  | 250,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств, Выполнение планируется путем участия в грантах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 27 | Приобретение насоса и электродвигателя для котельной в с.Увальск. | Избирательный округ № 3 Пендюк Е.Н. | 58,0 | Наказ выполнен. | 58,0 |  |  |  |  | Администрация Увальского сельсовета |
| 28 | Приобретение для Увальского ДК бильярда. |  | 99,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  | 99,0 | Администрация Увальского сельсовета |
| 29 | Щебеночное покрытие дороги 1 км.в с.Рождественка. (Ремонт дороги до с. Рождественка) |  | 429,9 | Наказ выполнен. Произведен ремонт 381 м. (закрыли грунтовый участок) |  | 429,9 |  |  |  | Администрация Увальского сельсовета |
| 30 | Монтаж колодца в д.Чинявино. |  | 58,0 | Наказ выполнен. | 58,0 |  |  |  |  | Администрация Увальского сельсовета |
| 31 | Щебеночное покрытие ул. Зеленой 800 м. в д.Чинявино. |  | 582,0 | Наказ выполнен. В 2017 г. щебеночное покрытие по ул.Зеленой 484 м. |  | 582,0 |  |  |  | Администрация Увальского сельсовета |
| 32 | Установка павильона автобусной остановки в д. Чинявино. |  | 86,0 | Наказ выполнен. В 2016 году подготовили площадку для остановки. В 2017 году размещена остановка. | 33,0 | 53,0 |  |  |  | Администрация Увальского сельсовета |
| 33 | Щебёночное покрытие дороги по ул.Сироткина (1530 м.) в с. Козловка. |  | 5123,0 | Наказ выполнен частично. В 2017 г. произведено щебеночное покрытие 670 м дороги до школы . В 2018 г. -0,1 км. В 2019 г. произведено щебеночное покрытие 650 м, дорога к школе – асфальт 150 м. |  | 1300,0 | 608,0 | 3215,0 |  | Администрация Козловского сельсовета |
| 34 | Оборудование детской площадки в с.Лопатино. |  | 200,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  | 200,0 | Администрация Лопатинского сельсовета |
| 35 | Приобретение пожарных гидратов (6шт.) в д. Тайлоки. |  | 300,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  | 300,0 | Администрация Лопатинского сельсовета |
| 36 | Щебёночное покрытие ул. Озёрной протяженностью 900 м. в д. Тайлоки. |  | 3981,0 | Наказ выполнен. Выполнено асфальтовое покрытие ул.Озерной 506 м –в 2017г. В 2018 г. закончены работы |  | 1981,0 | 2000,0 |  |  | Администрация Лопатинского сельсовета |
| 37 | Ремонт жилого двухэтажного дома вс. Успенка (ул. Новая, дом 9) - ремонт кровли, ремонт фасада. | Избирательный округ № 4 Краснов Г.А. | 1 830,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Казаткульского сельсовета |
| 38 | Ремонт Дома культуры в с. Казаткуль - замена потолочного перекрытия, замена кровли. |  | 1689,0 | Наказ выполнен частично. Требовался капитальный ремонт потолка, капитальный ремонт пола. В 2016 г. произведен ремонт кровли – 600,0 тыс. руб. (ОБ) | 600,0 |  |  |  |  | Администрация Казаткульского сельсовета |
| 39 | Ходатайствовать о выделении 120 тысяч рублей на ремонт поселенческих дорог за счет акцизов в с. Орловка, д. Камышино. |  | 120,0 | Наказ выполнен частично. В 2018 г. выполнено грейдерование. В 2020г. запланирован ремонт 160 м. дороги: Ямочный ремонт дорожного полотна с.Орловка, ул.Зелёная, д13 – д.19, протяженностью 160 м. |  |  | 12,5 |  | 120,0 | Администрация Орловского сельсовета |
| 40 | Способствовать приобретению озвучки (микшерный пульт, усилитель, колонки) и радиомикрофонов для сельского клуба д.Камышино. |  | 107,0 | Наказ выполнен. Микшерный пульт, активные колонки с флешкой, радиомикрофоны для сельских клубов д.Волово, д.Камышино, д.Орловка |  |  | 107,0 |  |  | Администрация Орловского сельсовета |
| 41 | Ремонт Дома Культуры вс. Константиновка: замена электропроводки, замена отопления. |  | 2 100,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Константиновского сельсовета |
| 42 | Приобретение музыкального центра в сельский клуб д.Городенка. |  | 20,0 | Наказ выполнен. В 2017 г. приобретена акустическая система – 14,6 тыс. руб., 2 микрофона – 11,5 тыс. руб., светодиодный эффект – 2,2 тыс. руб |  | 28,3 |  |  |  | Администрация Константиновского сельсовета |
| 43 | Помощь в приобретении очистительных фильтровальных установок по холодной питьевой воде с. Константиновка (т.к питьевая вода не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям). |  | 1 500,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация Константиновского сельсовета |
| 44 | Капитально отремонтировать клуб в д. Первомихайловка (Северотатарское МО): ремонт крыши, отопления, окон, замена дверей. | Избирательный округ № 7 Метель С.А. | 2 400,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств, Ремонт запланирован на 2020-2021 годы Необходим ремонт крыши, отопления, замена дверей, окон |  |  |  |  | 2400,0 | Администрация Северотатарского сельсовета |
| 45 | Помочь в приобретении стульев в количестве 90 шт. Отремонтировать двери в клубе д.Евгеньевка (Дмитриевское МО). |  | 170,0 | Наказ частично выполнен. 20,0 тыс. руб. - ремонт дверей. Стулья не приобретены, по причине отсутствия финансовых средств |  |  |  | 20,0 |  | Администрация Дмитриевского сельсовета |
| 46 | Отремонтировать ул. Зеленая в с. Северотатарское. |  | 870,0 | Наказ выполнен. Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Северотатарское протяженностью 650 м. |  |  |  | 1738,8 |  | Администрация Северотатарского сельсовета |
| 47 | Регулярно чистить улицы от снега, дороги в д.Евгеньевка, Безбожник, Степановка, пос.Ваховский, Чернышевский, д.Рождественка, Первомихайловка, с.Северотатарское. |  | 250,0 | Наказ выполнен. Дороги в д. Евгеньевка, д. Безбожник, д. 2-Степановка чистят регулярно. Своевременная очистка улиц от снега п. Ваховский, п. Чернышевский, д.Первомихайловка, д. Рождественка, с. Северотатрское | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Северотатарского сельсовета. Администрация Дмитриевского сельсовета |
| 48 | Асфальтирование пер. Пионерский. | Избирательный округ № 10 Асеев А.В. | 4373,1 | Наказ выполнен. Строительство дорожного полотна | 4373,1 |  |  |  |  | Администрация г. Татарска |
| 49 | Прокладка тротуара по пер.Пионерский. |  | 1509,84 | Наказ выполнен частично. В 2017 г. проложено 27м В 2018 г. проложено от школы №3 до ул. Краснофлотская 350м В 2019 г. работ не проводилось |  | 219,3 | 1 290,5 |  | 1393,3 | Администрация г. Татарска |
| 50 | Оборудование автостоянки у школы № 3. |  |  | Наказ не выполнен По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация МБОУ СОШ № 3 |
| 51 | Освещение улиц округа №10, в т.ч. пос. Байдукова |  |  | Наказ выполнен. Улицы округа № 10 освещены. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Прочистка труб в районе обводной дороги(от мясоком-бинатовского пере-езда до лесхоза). |  | 50,0 | Наказ выполнен. Промывка труб, прочистка кюветов ежегодная. | 90 | 50,0 |  |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 53 | Ремонт улиц: Полевая, Толстого, частично-Дорожная, Аэродромная, Грибоедова, 50 лет Октября, пер. Кирпичные и Краснознаменный, пос. Племпредприятия. |  | 500,0 | Наказ выполнен частично. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов | 100 | 100,0 | 130,0 | 100,0 | 140,0 | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 54 | Установить на пер. Кирпичный лежащего «полицейского». |  |  | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Оборудовать пешеходные переходы через теплотрассу для перехода от пл.Базарная к аптеке №50 | Избирательный округ № 11 Адамсонов И.В | 10,0 | Наказ выполнен. Установлены дощатые переходы |  |  | 10,0 |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 56 | Перенести место сбора мусора от дома по ул. Смирновская,78 в более удобное место. |  |  | Наказ выполнен. Мусорная площадка перенесена |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Решить вопрос с бродячими собаками |  | 1 500,0 | Наказ выполнен частично, Заключен договор на отлов со специализированным предприятием, Полномочия переданы субъекту - министерству сельского хозяйства НСО, ежегодное финансирование на эти цели является недостаточным | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 236,0 |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 58 | Ограничить скоростной режим по ул. Садовая. |  | 5,0 | Наказ не выполнен. Установка знаков Планируется только в 2020 году |  |  |  |  | 5,0 | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 59 | Оборудовать остановочный павильон на ул. Садовая в районе перекрестка с ул.50 лет Октября и Садовая |  |  | Наказ не выполнен. В этом месте нет остановки по маршрутам |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Оборудовать в соответствии с действующими правилами водоразборную колонку, расположенную на пересечении ул.50 лет Октября и ул. Садовая |  |  | Наказ выполнен. Водоразборная колонка оборудована согласно действующим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ограничить стоянку автотранспорта на пл. Базарная в районе ЦРБ |  | 5,0 | Наказ выполнен. Установлен знак между д.3 и д.4 по пл. Базарная |  | 5,0 |  |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 62 | Отсыпка инертными материалами подъезда с торца дома по ул.Закриевского 112. | Избирательный округ № 14. Плотников А.Н. |  | Наказ выполнен. Положен асфальт |  |  |  |  |  | МУП «Водоканал» |
| 63 | Оборудование защитного ограждения канала водостока у здания ТП. |  | 7,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств Планируется устройство металлической изгороди |  |  |  |  | 7,0 | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 64 | Ремонт деревянного переходного настила с улицы Закриевского, 112. |  | 3,0 | Наказ выполнен. | 3,0 |  |  |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 65 | Ремонт ограждения детской площадки у дома по ул. Ленина, 63. |  |  | Наказ не выполнен. Ремонт должен производится за счет платы за содержания и ремонт ОДИ МКД по решению общего собрания собственников жилых помещений |  |  |  |  |  | ООО "УК-Лидер" |
| 66 | Отсыпка инертными материалами по пер. Шевченко, 23. |  |  | Наказ не выполнен. Ремонт должен производится за счет платы за содержания и ремонт ОДИ МКД по решению общего собрания собственников жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Отсыпка инертными материалами придомовой территории по пер. Кооперативный, 28. |  |  | Наказ не выполнен. Ремонт должен производится за счет платы за содержания и ремонт ОДИ МКД по решению общего собрания собственников жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Вырубка деревьев вокруг дома пер. Кооперативный, 28. |  |  | Наказ не выполнен. Ремонт должен производится за счет платы за содержания и ремонт ОДИ МКД по решению общего собрания собственников жилых помещений |  |  |  |  |  | ООО "УК-Лидер" |
| 69 | Отсыпка инертными материалами по пер. Коммунистический (от ул. к. Маркса до ул. Закриевского). |  | 100,0 | Наказ выполнен. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Администрация г. Татарска |
| 70 | Отсыпка инертными материалами, очистка кювета по ул. Линейная |  | 60,0 | Наказ частично выполнен. В 2016 г. выполнена подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов В 2017 г. выполнялась очистка кюветов |  | 30,0 | 30,0 |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 71 | Отсыпка инертными материалами, очистка кювета по ул. К. Маркса (с 110-148). |  | 80,0 | Наказ частично выполнен. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов |  |  |  | 40,0 |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 72 | Отремонтировать въезд к дому по ул. Закриевского, 114. | Избирательный округ № 15. Савин А.А. |  | Наказ выполнен. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Обеспечить уличное освешение по ул. Клубная, Комиссаровская, Панфиловцев, Лермонтова, Чайковского, Володарского. | Избирательный округ № 16. Горшков В.В. | 15,0 | Наказ частично выполнен. По данным улицам освещение есть, производилась замена лампочек, фонарей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 74 | Отсыпать съемом подъезд к МБОУ СОШ № 9 и площадку для стоянки автотранспорта. |  | 30,0 | Наказ выполнен. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов |  | 15,0 | 15,0 |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 75 | Отремонтировать дороги по ул.Клубная, Комиссаровская, Социалистическая, Панфиловцев, Володарского. |  |  | Наказ частично выполнен. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов По ул. Комиссаровская работы проведены в 2016г. |  |  |  |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 76 | Отремонтировать яму на дороге по ул. Ю.Смирнова. |  | 15,0 | Наказ выполнен. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов | 15,0 |  |  |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 77 | Оказать помощь в приведение в соответствие с действующим законодательством нахождение гаражей на территории, примыкающей к МБОУ СОШ №9. |  |  | Наказ не выполнен. |  |  |  |  |  | Администрация г. Татарска |
| 78 | Устранение ненадлежащего содержания теплотрассы (муниципальная собственность) от котельной до домов № 7,9,11 по ул. Никишкиной. | Избирательный округ № 17. Булкин М.С. | 200,0 | Наказ выполнен. Устройство теплоизоляции, частичный ремонт лотков | 200 |  |  |  |  | Администрация г. Татарска |
| 79 | Нарезать кюветы и защебенить дороги по улицам: Довыскибо, Зелёная, Никишкиной, Заводская, Каратканская, пер.Труда, Никишкиной, Лермонтова, Комиссаровский. |  | 500,0 | Наказ частично выполнен. Подсыпка, планировка грейдером, прочистка кюветов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 80 | Оказать содействие в приведении в порядок территории прилегающей к мусорным бакам между домами № 7 и № 9 по улице Никишкиной. Решить проблему с бродячими собаками. |  | 25,0 | Наказ выполнен. Произведена кладка плит, ремонт ограждения, отлов собак | 5,0 | 5,0 | 1498,3 |  |  | МУП "ДМХ" |
| 81 | Оказать содействие в организации детской площадки между домами №9 и №11 для малышей и спортивную площадку между домами №7 и №9 по улице Никишкиной для подростков и взрослого населения. |  |  | Наказ выполняется. Включены в Программу «Городская комфортная среда» Перенесен на 2020г. |  |  |  |  | 15450,7 |  |
| 82 | Оказать содействие в устранении ненадлежащего содержания колодцев, колодца пожарного гидранта в г. Татарске на ул. Никишкиной (муниципальной собственности). |  | 20,0 | Наказ выполнен. Произведен ремонт колодцев, замена гидранта |  |  |  |  |  | МУП "Водоканал" |
| 83 | Строительство детской, спортивной площадки, магазина. Газификация поселка "Мясной Совхоз". Уборка развалин старого клуба. |  |  | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация г. Татарска |
| 84 | Строительство детской площадки по ул. Интернациональная (в районе ж/д горки). |  |  | Наказ не выполнен. Решением общего собрания собственников жилых помещений за счет платы за содержания и ремонт ОДИ МКД |  |  |  |  |  | ООО «УК-Лидер» |
| 85 | Ремонт на перекрёстке ул.Каратканской и пер.Комиссаровский. Трубы заилены и продавлены нет водоотводящих канав. Убрать камыш и коноплю. |  |  | Наказ выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | МУП «ДМХ» |
| 86 | Дорогу чистить на кладбище. |  | 25,0 | Наказ выполняется. Подсыпка, планировка грейдером | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 87 | Ремонт канализации в доме милосердия в с. Казачий Мыс. | Единый избирательный округ. Е.Г. Мельников | 30,0 | Наказ выполнен. Ремонт частично произведен в конце 2015 г. на сумму 25,0 тыс.руб. В 2016 г. работы завершены. | 5,0 |  |  |  |  | Администрация Казачьемысского сельсовета |
| 88 | Подсыпка и грейдирование дороги Новтроицк-Чаны-Сакан. |  |  | Наказ выполнен. Осуществляется регулярно (дорога регионального назначения) |  | 25,0 |  |  |  | Администрация Новотроицкого сельсовета |
| 89 | Строительство дорог к домам по ул. Чехова, 96; Краснофлотская, 109. | Единый избирательный округ Маслов В.Е. |  | Наказ выполнен. |  |  | 3235,0 |  |  | Администрация г. Татарска |
| 90 | Произвести ремонт дорожного полотна, нарушенного в ходе строительных работ около заправки газом (недалеко от виадука). |  | 3,0 | Наказ выполнен. Устройство асфальтобетонной латки |  |  | 3,0 |  |  | Администрация г. Татарска |
| 91 | Отремонтировать дорожное полотно по ул. Володарского от пер. Камышловский до ул. Некрасова. | Единый избирательный округ Воронин В.В. | 40,0 | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств Производилась подсыпка, планировка грейдером |  |  |  |  | 40,0 | Администрация г. Татарска |
| 92 | Оборудовать площадку для стоянки автотранспорта у детского сада № 2. |  |  | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  | Администрация г. Татарска |
| 93 | Защебенить дорогу по ул. Линейной от переездов в сторону вокзала на выход ул. Закриевского. | Единый избирательный округ Науменко А.В. | 60,0 | Наказ частично выполнен. По причине отсутствия финансовых средств Производилась подсыпка, планировка грейдером | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Администрация г. Татарска; МУП "ДМХ" |
| 94 | Построить общественную баню в центре города |  |  | Наказ не выполнен. По причине отсутствия финансовых средств |  |  |  |  |  |  |