приложение № 1

к Постановлению администрации

Татарского района от   21.08.2019  г. №____301__

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Татарском районе на 2019 год

| № п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн.руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НСО, Татарский район, с.Казаткуль | Строительство животноводческого корпуса и дойного зала | АПК | Внебюджетные средства | 10,0 | 2019г. | В стадии реализации | Бизнес-план | Реализуемой | ОАО «Гигант» | 83836443117 |
| 2 | НСО, Татарский район д. Рождественка | Строительство станции техобслуживания | АПК | Внебюджетные средства | 2,63 | 2019г. | В стадии реализации | Бизнес- проект | Реализуемый | СПК «Колос»-колхоз | 83836452347 |
| 3 | НСО, Татарский район, д. Первомихайловка | Строительство откормочной площадки на 250 голов | АПК | Внебюджетные средства | 0,70 | 2019г. | Составление проекта | Бизнес-прект | Планируемый | СПК «Колос»-колхоз | 83836452347 |
| 4 | НСО, Татарский район, д. Рождественка | Строительство стоянки для комбайнов | АПК | Внебюджетные средства | 1,5 | 2019 | Составление проекта | Бизнес-проект | Планируемый | СПК «Колос»-колхоз | 83836452347 |
| 5 | НСО, Татарский район с. Орловка | Строительство скважины | Строительная | ОБ МБ | 26,7 1,1 | 2019г. | В стадии реализации | Участие в программе | Планируемый | Администрация Татарского района | 83836420796 stroitatarsk@mail.ru |
| 6 | НСО, Татарский район с. Николаевка | Строительство скважины | Строительная | ОБ МБ | 26,8 1,1 | 2019г. | В стадии реализации | Участие в программе | Планируемый | Администрация Татарского района | 83836420796 stroitatarsk@mail.ru |
| 7 | НСО, Татарский район с. Северотатарское | Строительство котельной | Строительная | ОБ МБ | 12,1 0,6 | 2019г. | В стадии реализации | Участие в программе | Планируемый | Администрация Татарского района | 83836420796 stroitatarsk@mail.ru |