**Отчет инвестиционного уполномоченного Татарского муниципального района Новосибирской области**

**За 2021 год**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | **Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом сначала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | |
| ОАО "Гигант" | Животноводческий корпус с доильным залом на 850 скотомест | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район с. Казаткуль | В стадии реализации | 50000,0 | 8137,0 | 8137,0 | Улучшение условий труда работников |
| СПК колхоз Победа | Животноводческое помещение сухостойный двор на 100 скотомест | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район  с.Козловка | реализован | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Улучшение условий труда работников |
| ОАО "Гигант" | реконструкция животноводческих помещений на 250 скотомест | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район с. Казаткуль | реализован | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Улучшение условий труда работников |
| СПК "Розентальский" | Капитальный ремонт животноводческого помещения на 250 скотомест | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район с. Чинявено | реализован | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Улучшение условий труда работников |
| СХПК "Новомихайловский" | Строительство животноводческого помещения, коровника на 250 скотомест | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район с. Новомихайловка | реализован | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Улучшение условий труда работников |
| СПК колхоз "Победа" | Животноводческое помещение для молодняка | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район с. Козловка | реализован | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Улучшение условий труда работников |
| СПК колхоз "Победа" | Зерноток | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район  с. Козловка | реализован | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Улучшение условий труда работников |
| СПК «Колос»-колхоз | Строительство площадки для откорма | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район, д Рождественка | реализован | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | Улучшение условий труда работников |
| СПК «Колос»-колхоз | Строительство жилого дома | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район, д Рождественка | реализован | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Улучшение условий труда работников |
| СХПК "Гигант" | Монтаж мельничного комплекса по переработке зерновых и масляничных культур | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район, с Казаткуль | реализован | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | Создание нового производства |
| ООО «Оптима плюс» | Реконструкция производственного объекта для осуществления убоя скота и производства мяса и субпродуктов в замороженном виде | Сельское хозяйство | 2021 | Татарский район, г Татарск | реализован | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Создание нового производства |
| ТУАД НСО | Реконструкция а/д 992км а/д М-51 Купино-Карасук | Дорожное хозяйство | 2021 | а/д 992км а/д М-51 Купино-Карасук | В стадии реализации | 493032,0 | 84400,0 | 84400,0 | Улучшение качества дорожного покрытия |
| ТУАД НСО | Кап.ремонт а/д «Татарск-Зубовка» | Дорожное хозяйство | 2021 | а/д «Татарск-Зубовка» | В стадии реализации | 24132,0 | 500,0 | 500,0 | Улучшение качества дорожного покрытия |
| ТУАД НСО | Кап.ремонт а/д 18км «Н-2513 – Константиновка-Орловка» | Дорожное хозяйство | 2021 | а/д «Н-2513 – Константиновка-Орловка» | В стадии реализации | 49900,0 | 48900,0 | 48900,0 | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Администрация г.Татарска, ИП Тюлепергенов Е.А | Строительство дома по ул.Закриевского для детей-сирот, под служебное жилье, под переселение | Строительство | 2021 | г.Татарск | реализован | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | Предоставление нуждающимся группам граждан льготного жилья |
| Администрация г.Татарска, ИП Гейдаров Р.В.о. | Строительство дома по ул.Закриевского для детей-сирот, под служебное жилье, под переселение | Строительство | 2021 | г.Татарск | реализован | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | Предоставление нуждающимся группам граждан льготного жилья |
| ООО «Строитель» | Строительство 2-х жилых домов ул. Зеленая, 2/2 | Строительство | 2021-2022 | г.Татарск | В стадии реализации | 21996,3 | 18700,0 | 18700,0 | Предоставление нуждающимся группам граждан льготного жилья |
| ИП Вяткина Н.В. | Строительство торгово- офисного здания, ул. Ленина,59 | Строительство | 2021-2022 | г.Татарск | В стадии реализации | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Создание до 10 рабочих мест |
| ИП Шурыгина И.В. | Строительство торгово –офисного здания, ул. Закриевского 66 | Строительство | 2021-2022 | г.Татарск | В стадии реализации | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Создание до 8 рабочих мест |
| ИП Шабалдин А.А | Строительство гостиницы, Некрасова, 36 | Строительство | 2021-2022 | г.Татарск | В стадии реализации | 30000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Создание до 10 рабочих мест |
| ИП Мордежов А.В. | Завершение строительства столовой | Строительство | 2021-2022 | г.Татарск | В стадии реализации | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Создание до 5 рабочих мест |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | |
| ИП Тюлепергенов Е.А. | Строительство жилого дома ул. О.Кошевого, 65 | Строительство | 2022 | г.Татарск | проектирование | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 15 рабочих мест |
| ИП Тюлепергенов Е.А. | Строительство жилого дома, ул. К. Маркса,56 | Строительство | 2022 | г.Татарск | проектирование | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 15 рабочих мест |
| ИП Науменко О.В. | Строительство торгово-офисного здания пер. Революционный, 1б | Строительство | 2022 | г.Татарск | Не начато | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 5 рабочих мест |
| ИП Койдан Н.И. | Строительство торгово-офисного здания ул. Закриевского, 68 | Строительство | 2022 | г.Татарск | проектирование | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 6 рабочих мест |
| ИП Таратута И.А. | Строительство, расширение действующего, ул. Войкова,17 | Строительство | 2022 | г.Татарск | проектирование | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 4 рабочих мест |
| ИП Егорова И.А | Строительство магазина  Ленина, 65 | Строительство | 2022 | г.Татарск | проектирование | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 10 рабочих мест |
| ИП Гейдаров | Строительство жилого дома по программе переселения из ветхого, ул. О. Кошевого, 65а | Строительство | 2022 | г.Татарск | проектирование | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание до 15 рабочих мест |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения** |
|  |  |  |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ИП Таратута И.А. | 22.01.2021 | консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 2 | ООО "Оптима " | 04.02.2021 | консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 3 | ИП Ведзижев М.Т. | 26.03.2021 | консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 4 | ИП глава КФХ Корецкий Александр Иванович | 28.01.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 5 | ОАО Гигант | 19.01.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 6 | МУП "ЖКХ Татарский район" | 19.01.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 7 | АО "Транснефть Западная Сибирь" | 10.02.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 8 | ОАО «РЖД» | 15.01.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 9 | ПАО "Ростелеком" | 25.03.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 10 | АО "Транснефть-Западная Сибирь" | 01.03.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 11 | МУП "ЖКХ Татарский район" | 01.04.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 12 | МУП "ЖКХ Татарский район" | 01.04.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 13 | АО "Транснефть Западная Сибирь" | 01.04.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 14 | ИП Глава КФХ Мустафаев Сергей Ровшан оглы | 20.04.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 15 | ПАО "Ростелеком" | 25.03.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 16 | ООО "Сибстройцены" | 20.04.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 17 | ПАО "Ростелеком" | 21.06.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 18 | ООО "Сибском" | 28.06.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 19 | ИП Вятсон Владимир Геннадьевич | 12.08.2021 | Консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 20 | ИП Койнов Игорь Александрович | 19.08.2021 | Консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 21 | ИП Меркулова Анастасия Владимировна | 15.09.2021 | Консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 22 | ИП Глава КФХ Паиль Дмитрий Николаевич | 04.08.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 23 | АО "Транснефть Западная Сибирь" | 16.08.2021 | Получение информации о предоставлении земельного участка в аренду | Предоставление аренды земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением от 29.03.2017 г. №152 администрацией Татарского района |  |
| 24 | ООО "Газпром трансгаз Томск" | 17.08.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 25 | ООО "Алтайтелефонстрой" | 06.09.2021 | Получение информации о выдаче разрешения на использование земельного участка | Выдача разрешения на использование земельного участка | Проведена работа в соответствии с регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях», утвержденного постановлением №148 от 29.03.2017 г. администрацией Татарского района |  |
| 26 | ИП Галимов А.Н. | 19.11.2021 | Консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 27 | ИП Науменко С.А. | 01.12.2021 | Консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |
| 28 | ИП Дюжакова И.А. | 06.12.2021 | Консультационная услуга | Получена информационная поддержка | Проведена работа в рамках Постановления администрации Татарского района № 251 от 09.06.2017г. «О положении о поддержке инвестиционной деятельности на территории Татарского района» |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | **«Инвестиции»** |
| Адрес раздела | **http://regiontatarsk.nso.ru/page/50** |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Да** |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **15** |
| Темы сообщений / публикаций | - Размещение обновленного Инвестиционного паспорта Татарского района за 2021 год;  - Размещение Плана работы Инвестиционного уполномоченного Татарского района на 2021 год;  - Размещение отчета инвестиционного уполномоченного Татарского района за 2020 год, за 1 квартал 2021 года, за 2 квартал 2021 года, за 3 квартал 2021 года;  - Размещение плана работы Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Татарском районе на 2021 год;  - Размещение Инвестиционного послания главы Татарского района на 2021 год;  - Размещение протоколов Общественного совета по улучшению инвестиционного климата (в отчетном периоде 6 шт.)  - Распоряжение № 408 от 22.12.2020г «О назначении инвестиционного уполномоченного». |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **Да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **5** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **11** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | -Об итогах социально-экономического развития района и объеме капитальных вложений за 2020 год;  -Об итогах социально-экономического развития района и объеме капитальных вложений за 1 квартал 2021 года;  -Об итогах социально-экономического развития района и объеме капитальных вложений за 2 квартал 2021 года;  -Об итогах социально-экономического развития района и объеме капитальных вложений за 3 квартал 2021 года;  - Рассмотрение проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации Татарского района за 2020 год;  - О реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Татарском районе за 2020 год  - Совместно с руководителем Фонда поддержки МСП проведено совещание с предпринимательским сообществом Татарского района по льготному кредитованию за счет средств фонда  - Встреча с предпринимательским сообществом в рамках празднования дня Российского предпринимательства, награждения  - Организация встречи представителей Фонда микрофинансирования с предпринимательским сообществом Татарского района, 2 встречи,  - Встреча с предпринимательским сообществом и населением в рамках бесплатных мероприятий по обучению финансовой грамотности населения. |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **8** |
| Темы публикации | - Публикация обновленного Инвестиционного паспорта Татарского района за 2020 год;  - Публикация отчета инвестиционного уполномоченного Татарского района за 2020 год;  - Публикация итогов социально-экономического развития района и объемах капитальных вложений за 2020 год;  - Публикация Инвестиционного послания главы Татарского района на 2021 год;  - Публикация итогов социально-экономического развития района и объемах капитальных вложений за 2020 год, за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года, за 3 квартал 2021 года. |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 3 |
| **Взаимодействие с органами власти и организациями** | |
| Количество запросов в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, организации | **9** |
| Темы запросов | - Запросы о размещении информации о невостребованных производственных площадях организаций района в Инвестиционном паспорте Татарского района;  - Запросы информации для актуализации данных в Инвестиционном паспорте Татарского района. |
| Количество предложений в министерство экономического развития НСО по совершенствованию взаимодействия органов власти в решении проблем инвесторов и устранении административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, совершенствованию НПА | **-** |
| Суть предложений | **-** |
| Привлечение специалистов для проработки отдельных вопросов или проведения экспертизы инвестиционных проектов | **-** |
| Привлечение научных организаций, ученых и специалистов для проработки вопросов | **-** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогам с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** | **Комментарии** |
| 1 | Постановление №92 от 23.03.2021г. Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района | №92 от 23.03.2021г. | Утверждены условия приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района |  |
| 2 | Постановление №86 от 19.03.2021г. Об отмене постановления администрации Татарского района от 12.02.2019 года №44 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных объектов торговли и услуг на территории Татарского района» | №86 от 19.03.2021г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 3 | Постановление №85 от 19.03.2021г. Об отмене постановления администрации Татарского района от 28.09.2018 года № 459 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки» | №85 от 19.03.2021г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 4 | Постановление №84 от 19.03.2021г. Об утверждении положения и состава комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Татарского муниципального района Новосибирской области | №84 от 19.03.2021г. | Утверждение положения и состава комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Татарского муниципального района Новосибирской области |  |
| 5 | Постановление №85 от 19.03.2021г. Об отмене постановления администрации Татарского района от 28.09.2018 года № 459 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки» | №85 от 19.03.2021г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 6 | Постановление №86 от 19.03.2021г. Об отмене постановления администрации Татарского района от 12.02.2019 года №44 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных объектов торговли и услуг на территории Татарского района» | №86 от 19.03.2021г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 7 | Постановление №92 от 23.03.2021г. Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района | №92 от 23.03.2021г. | Утверждены условия приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района |  |
| 8 | Постановление № 165 от 27.04.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации Татарского района № 94 от 28.02.2017г. «Об утверждении состава и Положения комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования Татарский район» | № 165 от 27.04.2021 г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 9 | Постановление № 167 от 27.04.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации Татарского района № 93 от 28.02.2017г. «Об утверждении Положения о комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Татарского района, а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Татарского района Новосибирской области» | № 167 от 27.04.2021 г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 10 | Распоряжение №171 от 22.04.2021г. О внесении изменений в распоряжение администрации Татарского района от 26.05.2020 года №191 «О создании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Татарского района» | №171 от 22.04.2021г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 11 | Распоряжение №177 от 27.04.2021г. О внесении изменений в распоряжение администрации Татарского района от 30.12.2014г № 352 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии по организации и проведению конкурсов или аукционов по продаже муниципального имущества Татарского района, а также проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении такого имущества» | №177 от 27.04.2021г. | Приведение административного регламента в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и требованиями юридико-технического оформления, администрация Татарского района |  |
| 12 | Постановление №250 от 28.06.2021г. Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы Татарского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарском районе на 2021-2023 годы» | №250 от 28.06.2021г. | Утвержден Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы Татарского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарском районе на 2021-2023 годы» |  |
| 13 | Постановление №313 от 06.08.2021г. Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района | №313 от 06.08.2021г. | Утверждены условия приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района |  |
| 14 | Постановление №337 от 19.08.2021г. О проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году | №337 от 19.08.2021г. | Утверждение условий проведения конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году |  |
| 15 | Постановление № 466 от 30.09.2021 г. О проведении конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году | № 466 от 30.09.2021г. | Утверждение условий проведения конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году |  |
| 16 | Постановление № 428 от 27.09.2021 г. Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района | № 428 от 27.09.2021г. | Утверждены условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района |  |
| 17 | Постановление № 469 от 01.10.2021 г. Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского муниципального района Новосибирской области | № 469 от 01.10.2021 г. | Утверждены условия приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского муниципального района Новосибирской области |  |
| 18 | Распоряжение №462 от 15.11.2021г. О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных жилых территорий муниципальных образований Татарского муниципального района Новосибирской области | №462 от 15.11.2021г. | Утверждены условия проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных жилых территорий муниципальных образований Татарского муниципального района Новосибирской области |  |
| 19 | Постановление №631 от 16.12.2021г. О внесении изменений в постановление администрации Татарского муниципального района Новосибирской области от 28.06.2021 №250 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы Татарского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарском районе на 2021-2023 годы» | №631 от 16.12.2021г. | Утверждены изменения в Порядке предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы Татарского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарском районе на 2021-2023 годы» |  |
| 20 | Распоряжение №509 от 22.12.2021г. Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов Татарского муниципального района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год | №509 от 22.12.2021г. | Утвержден план проведения экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов Татарского муниципального района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год |  |